TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
THỰC TẬP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý ngân hàng máu và hiến máu tình nguyện của một bệnh viện.

Giảng viên hướng dẫn: Phan Thị Phương Nam

Thời gian thực hiện: 3/11/2025 đến ngày 28/12/2025

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hoài An

Mã số sinh viên: 110122029 - Mã lớp: DA22TTC

Nội dung đề tài:

- Mô tả:

Đề tài tập trung vào việc xây dựng hệ thống phần mềm quản lý ngân hàng máu và người hiến máu tình nguyện cho một bệnh viện. Hệ thống cho phép quản lý toàn bộ quy trình từ tiếp nhận người hiến máu, ghi nhận các lần hiến, phân loại máu, lưu trữ đơn vị máu trong kho cho đến việc cấp phát máu khi có yêu cầu.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ các báo cáo thống kê (theo nhóm máu, độ tuổi, ngày hết hạn, số lượng máu tồn, tần suất hiến máu) và cảnh báo máu sắp hết hạn để giúp tối ưu việc quản lý và sử dụng nguồn máu trong bệnh viện. Hệ thống sử dụng JWT (JSON Web Tokens) cho authentication để đảm bảo kiểm soát truy cập an toàn.

- Phương pháp thực hiện:

- Mục tiêu nghiên cứu:

- Xây dựng hệ thống quản lý ngân hàng máu có thể vận hành trong một bệnh viện.

- Cung cấp giải pháp cho các bộ phận liên quan (nhân viên y tế, bác sĩ, nhân viên ngân hàng máu) có thể theo dõi và truy xuất dữ liệu nhanh chóng.

- Giảm thiểu rủi ro do ghi chép thủ công, tăng tính chính xác trong việc kiểm soát nguồn máu và lịch sử hiến máu.

- Nội dung nghiên cứu:

- Tìm hiểu quy trình nghiệp vụ thực tế trong hoạt động của ngân hàng máu và hiến máu tình nguyện.

- Xác định các đối tượng tham gia hệ thống (Admin, Nhân viên y tế, Bác sĩ, Người hiến máu, Nhân viên ngân hàng máu).

- Thiết kế sơ đồ quy trình nghiệp vụ cho từng nhóm người dùng.

- Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ.

- Xây dựng giao diện trang web trực quan, dễ sử dụng.

- Xây dựng các chức năng cốt lõi:

- Quản lý thông tin người hiến máu;

- Ghi nhận lịch sử hiến máu;

- Quản lý kho máu và cấp phát máu;

- Quản lý báo cáo thống kê, cảnh báo máu sắp hết hạn;

- Đối tượng nghiên cứu:

- Các quy trình, nghiệp vụ liên quan đến quản lý ngân hàng máu.

- Các nhóm người dùng chính:

- Người hiến máu: Cung cấp thông tin, xem lịch sử hiến và nhận thông báo;

- Nhân viên y tế: Tiếp nhận, cập nhật thông tin người hiến và phiếu hiến máu;

- Bác sĩ: Thực hiện lấy máu, ghi nhận lượng máu hiến và tạo yêu cầu cấp phát máu, theo dõi tình trạng kho máu, nhập kết quả kiểm tra máu, nhóm máu, độ an toàn;

- Nhân viên ngân hàng máu: Kiểm tra thông tin, điều kiện hiến máu, theo dõi trạng thái của đơn vị máu sau khi xét nghiệm, thống kê;

- Admin: Quản trị toàn bộ hệ thống, phân quyền, giám sát dữ liệu;

- Phương pháp nghiên cứu:

- Nghiên cứu các quy định, quy trình về quản lý ngân hàng máu của Bộ Y tế.

- Tìm hiểu quy trình hiến máu, tiêu chuẩn lưu trữ máu, các biểu mẫu hiện hành.

- Nghiên cứu tài liệu về ngôn ngữ được sử dụng trong đề tài bao gồm:

- Frontend: Next.js + Tailwind CSS + TypeScript;

- Backend: Node.js + Express;

- ORM: Prisma ORM;

- Database: PostgreSQL;

- Bảo mật: Tích hợp JWT cho authentication, mã hóa dữ liệu nhạy cảm;

- Thực nghiệm.

- Phạm vi thực hiện đề tài:

- Hệ thống hoạt động trong phạm vi một bệnh viện.

- Tập trung vào quản lý dữ liệu, thống kê và hỗ trợ nghiệp vụ y tế.

- Kết quả đạt được:

Hoàn thành hệ thống quản lý ngân hàng máu gồm:

- Giao diện web thân thiện, dễ sử dụng cho tất cả người dùng.

- Quản lý thông tin người hiến và lịch sử hiến máu.

- Tạo và quản lý phiếu hiến máu, theo dõi từng đơn vị máu.

- Quản lý kho máu: nhóm máu, hạn sử dụng, vị trí lưu trữ.

- Ghi nhận yêu cầu và cấp phát máu.

- Chức năng thống kê, báo cáo và cảnh báo tự động.

- Kế hoạch thực hiện:

| Tuần | Thời gian | Nội dung công việc | Kết quả dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Từ ngày 3/11/2025 đến 16/11/2025 | - Tìm hiểu quy trình hoạt động của ngân hàng máu và hiến máu tình nguyện theo quy định của Bộ Y tế. - Viết đề cương chi tiết cho đề tài. - Nghiên cứu lý thuyết các công nghệ và công cụ được sử dụng: + Frontend: Next.js, Tailwind CSS, TypeScript; + Backend: Node.js, Express; + ORM: Prisma ORM; + Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL. - Viết báo cáo phần lý thuyết. - Phân tích các nghiệp vụ chính và xác định yêu cầu hệ thống. - Thiết kế mô hình dữ liệu mức quan niệm (ERD) và mô hình dữ liệu mức logic. - Viết báo cáo đồ án. | - Hoàn thành việc tìm hiểu quy trình hoạt động của ngân hàng; - Hoàn thành đề cương chi tiết cho đề tài. - Hoàn thành nghiên cứu nội dung phần lý thuyết; - Hoàn thành phần viết báo cáo lý thuyết; - Hoàn thành phần phân tích nghiệp vụ; - Hoàn thành thiết kế mô hình dữ liệu mức quan niệm và mô hình dữ liệu mức logic; - Hoàn thành viết báo cáo đồ án; |
|  | Từ ngày 17/11/2025 đến 30/11/2025 | - Cài đặt môi trường phát triển. - Khởi tạo cơ sở dữ liệu trên PostgreSQL. - Kết nối backend với cơ sở dữ liệu. - Xây dựng cấu trúc frontend (Next.js + Tailwind CSS + TypeScript). - Thiết kế các giao diện web (giao diện đăng nhập, dashboard, menu chức năng,..). - Viết báo cáo đồ án. | - Hoàn thành cài đặt môi trường; - Hoàn tất khởi tạo và kết nối cơ sở dữ liệu; - Hoàn thành kết nối với cơ sở dữ liệu; - Hoàn thành xây dựng cấu trúc frontend; - Hoàn thành việc thiết kế các giao diện trang web; - Hoàn thành viết báo cáo đồ án; |
|  | Từ ngày 1/12/2025 đến 14/12/2025 | - Xây dựng các API chính cho backend (Node.js + Express). - Tích hợp JWT cho authentication và RBAC cho phân quyền. - Kết nối cơ sở dữ liệu qua Prisma ORM. - Kiểm thử kết nối và truy xuất dữ liệu. - Phát triển chức năng quản lý kho máu, cấp phát máu, cảnh báo máu sắp hết hạn. - Viết báo cáo đồ án. | - Hoàn thành xây dựng các API chính; - Hoàn thành việc kết nối cơ sở dữ liệu qua Prisma ORM; - Hoàn thành kiểm thử và truy xuất; - Hoàn thành các chức năng quản lý kho, cảnh báo; - Hoàn thành viết báo cáo đồ án; |
|  | Từ ngày 15/12/2025 đến 28/12/2025 | - Tích hợp với API. - Xây dựng chức năng thống kê, báo cáo, tìm kiếm theo nhóm máu, theo thời gian, theo khu vực,... - Tiến hành kiểm thử toàn bộ hệ thống và khắc phục lỗi. - Viết báo cáo đồ án. - Hoàn chỉnh báo cáo đồ án. | - Hoàn thiện việc tích hợp API; - Hoàn thành các chức năng thống kê, báo cáo, tìm kiếm; - Hoàn thành kiểm thử và khắc phục lỗi; - Hoàn thành viết báo cáo đồ án; - Hoàn chỉnh báo cáo đồ án. |

Vĩnh Long, ngày …… tháng …… năm 2025

Xác nhận của GVHD	Sinh viên thực hiện

Phan Thị Phương Nam	Nguyễn Hoài An